Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 029 98

|  | DECOMPTE GENERAL DEFINITIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCHE |  |  |  |  |  |
| Date du marché : | 13/05/2014 |  |  |  |  |
| Lot : | Reseaux RIA LOT 12B |  |  |  |  |
| COMMANDE |  |  |  |  |  |
| Désignation des travaux : CAD SEMENCES PHASE 2 - COOPERATIVE DAUPHINOISE |  |  |  |  |  |
| DEPENSES |  |  |  |  |  |
|  |  | Prix de base | PV prorata et MV | Prix recalé | montant certifié reçu |
| TRANCHE FERME | * poste "distribution principale" : 490ml de tuyaux | 26 665,71 € | 748,19 € - | 25 917,52 € |  |
|  | 1ere facture acompte 30: 14/05/00041 du 30/05/2014 |  |  | 7 999,71 € | 7 999,71 € |
|  | 2nd facture acompte ( 50 % avancement) : 14/07/00046 du 31/07/2014 |  |  | 4 959,05 € | 4 174,20 € |
|  | SOLDE facture 14/08/00047 du 28/08/2014 |  |  | 12 958,79 € | 12 958,79 € |
| OPTION | * poste "distribution contre murs coupe-feu" : 160ml de tuyaux | 5 252,44 € | 147,37 € | 5 105,07 € |  |
|  | SOLDE facture 14/08/00047 du 28/08/2014 |  |  | 5 105,07 € | 4 201,85 € |
| TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | * poste "descentes + RIA" | 22 096,06 € | 619,97 € | 21 476,09 € |  |
|  | 1ere facture acompte 50: 14/07/00047 du 31/07/2014 |  |  | 10 738,05 € | 10 738,05 € |
|  | SOLDE facture 14/08/00064 du 31/10/2014 |  |  | 10 738,05 € | 0,00 € |
| TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | * poste "plus-value hugjet DMFB" | 1 591,20 € | 44,65 | 1546,55 |  |
|  | facture 14/08/00064 du 31/10/2014 |  |  | 1546,55 | 0,00 € |
|  | MONTANT TOTAL HT € : |  |  | 54 045,23 € |  |
|  | MONTANT PERCU HT € : |  |  | 40 072,60 € |  |
|  |  | TOTAL HT € : |  | 13 972,63 € |  |
|  | TVA 20% € : |  |  | 2 794,53 € |  |
|  | RESTE DU TTC € : |  |  | 16 767,16 € |  |
| A : | Montrigaud LE 10/02/2015 |  |  |  |  |
| Nom : | BRET René |  |  |  |  |
| Entreprise : | SFACS-Industrie |  |  |  |  |